# Backlog Biblioteca Digital

## Sequenciador (para contexto)

Estrutura das funcionalidades escritas durante a Lean Inception:

nome-da-funcionalidade

(Esforço em Es, Valor para o negócio em $s, Valor para o usuário em <3).

Onda 1 (MVP – Essencial):

- Cadastro de Usuário (E, $$$, <3<3<3)

- Cadastro de Livro (E, $$$, <3<3<3)

- Registro de Empréstimo (EE, $$$, <3<3<3)

Onda 2 (Complementos do MVP):

- Registro de Devolução (EE, $$, <3<3<3)

- Listagem de Usuários (E, $$, <3<3)

- Listagem de Livros (E, $$, <3<3<3)

- Mostrar Disponibilidade do Livro (EE, $$, <3<3<3)

Onda 3 (Incremento 1):

- Pesquisa de Livros (EE, $$, <3<3)

- Histórico de Empréstimos por Usuário (EE, $$, <3<3)

- Relatórios básicos (livros mais emprestados) (EEE, $$, <3)

Onda 4 (Incremento 2 – Avançado):

- Relatórios avançados (usuários mais ativos) (EEE, $$, <3)

- Notificações de Devolução/Atraso (EEE, $$$, <3<3<3)

## Backlog

### Sprint 1 (5 issues)

- HU-1: Cadastro de Usuário

- HU-2: Listagem de Usuários

- HU-3: Cadastro de Livro

- HU-4: Listagem de Livros

- HU-5: Registro de Empréstimo

### Backlog (Incrementos futuros)

- HU-6: Registro de Devolução

- HU-7: Mostrar Disponibilidade do Livro

- HU-8: Pesquisa de Livros

- HU-9: Histórico de Empréstimos por Usuário

- HU-10: Relatórios Básicos (livros mais emprestados)

- HU-11: Relatórios Avançados (usuários mais ativos)

- HU-12: Notificações de Devolução e Atraso

## Definition of Ready (DoR)

- Histórias escritas no modelo INVEST

- Estimativas atribuídas (story points)

- Critérios de aceitação definidos

- Dependências identificadas

- Massa mínima para teste disponível

- Ambientes de desenvolvimento configurados

## Definition of Done (DoD)

- Código versionado no repositório GitHub

- Testes unitários e funcionais realizados

- Critérios de aceitação atendidos

- Código revisado por pelo menos 1 membro da equipe

- Funcionalidade validada pelo PO

- Deploy em ambiente de teste

- Requisito não funcional: resposta de consultas (listar livros/usuários) em até 2 segundos com 50 usuários simultâneos

## Detalhamento Sprint 1

HU-1: Cadastro de Usuário (3 pontos)

- Descrição: Como bibliotecário, quero cadastrar novos usuários para que possam pegar livros emprestados.

- Critérios de Aceitação:

  - Todos os campos obrigatórios preenchidos (nome, e-mail, data de nascimento).

  - Não permitir e-mails duplicados.

  - Usuário cadastrado aparece na listagem.

HU-2: Listagem de Usuários (2 pontos)

- Descrição: Como bibliotecário, quero visualizar os usuários cadastrados para gerenciar empréstimos.

- Critérios de Aceitação:

  - Mostrar nome, e-mail e data de nascimento.

  - Listagem atualizada após cada cadastro.

HU-3: Cadastro de Livro (3 pontos)

- Descrição: Como bibliotecário, quero cadastrar livros no sistema para manter o acervo atualizado.

- Critérios de Aceitação:

  - Campos obrigatórios: título, autor, gênero.

  - Data de lançamento válida.

  - Livro cadastrado aparece na listagem.

HU-4: Listagem de Livros (2 pontos)

- Descrição: Como estudante, quero visualizar os livros disponíveis para escolher o que emprestar.

- Critérios de Aceitação:

  - Exibir título, autor, gênero e status.

  - Ordenação por título.

HU-5: Registro de Empréstimo (5 pontos)

- Descrição: Como bibliotecário, quero registrar um empréstimo associando um livro a um usuário.

- Critérios de Aceitação:

  - Apenas livros disponíveis podem ser emprestados.

  - O sistema registra automaticamente a data do empréstimo.

  - O status do livro muda para “emprestado”.